KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

DỰ ÁN:WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ACTIVEITZONE DEMO

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

| Ngày | Phiên bản | Mô tả | Biên soạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/3/2026 | 1.0 | Kế hoạch cơ bản | Đức Tĩnh |

MỤC LỤC

I.	Giới thiệu	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quan	1

1.3.	Phạm vi	2

1.4.	Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng	2

1.4.1.	Các định nghĩa	2

1.4.2.	Các từ viết tắt	3

1.5.	Những người sử dụng tài liệu này	3

II.	LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC	3

2.1. Bảng mô tả	3

2.2. Biểu đồ Gantt	5

III.	NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN	5

3.1.	Phần cứng	5

3.2.	Phần mềm	5

3.3.	Công cụ kiểm thử	6

3.4.	Môi trường kiểm thử	6

3.5.	Nhân sự	6

IV.	PHẠM VI KIỂM THỬ	7

4.1.	Những chức năng được kiểm thử	7

4.1.1.	Đăng ký tài khoản	7

4.1.2.	Quản lý giỏ hàng	8

4.1.3.	Đặt mua	8

4.1.4.	Đăng nhập	8

4.1.5.	Đăng xuất	8

4.1.6.	Bảo trì danh mục	9

4.2.	Những chức năng không được kiểm thử	9

4.3.	Những yêu cầu phi chức năng	11

V.	CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	12

5.1.	Các loại kiểm thử	12

5.1.1.	Kiểm thử chức năng	12

5.1.2.	Kiểm thử phi chức năng	13

5.1.3.	Kiểm khả năng sử dụng	13

5.1.4.	Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)	14

5.1.5.	Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)	14

5.1.6.	Kiểm thử giao diện lập trình ứng dụng (API Testing)	15

VI.	ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN	16

VII.	QUẢN LÝ LỖI	16

7.1.	Phân loại lỗi	16

7.2.	Quy trình xử lý lỗi	17

VIII.TÀI LIỆU ĐẦU RA	18

IX.	CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG	18

X.	ĐỀ XUẤT	18

Giới thiệu

  - Mục đích

- Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử này được xây dựng nhằm phục vụ cho quá trình kiểm thử hệ thống web thương mại điện tử, với các mục đích chính sau:

- Xác định thông tin tổng quan về dự án và phạm vi kiểm thử: Bao gồm mô tả hệ thống, các chức năng chính được đưa vào kiểm thử và các chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử ở giai đoạn hiện tại.

- Liệt kê các yêu cầu kiểm thử (Test Requirements): Xác định rõ các chức năng cần được kiểm thử như: đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, quản lý giỏ hàng, đặt mua hàng và bảo trì danh mục. Ngoài ra, ghi nhận các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, bảo mật và tương thích.

- Xác định chiến lược kiểm thử: Đưa ra hướng tiếp cận kiểm thử như kiểm thử chức năng (functional testing), kiểm thử giao diện người dùng (UI testing), kiểm thử bảo mật và kiểm thử hồi quy. Từ đó, đảm bảo bao phủ đầy đủ các khía cạnh cần thiết của hệ thống.

- Ước lượng tài nguyên và chi phí kiểm thử: Xác định nhân lực tham gia kiểm thử, công cụ hỗ trợ, môi trường kiểm thử, cũng như ước lượng thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành toàn bộ quá trình kiểm thử.

- Liệt kê các tài liệu đầu ra sau kiểm thử: kết quả thực thi kiểm thử, và Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report). Các tài liệu này giúp tổng hợp và đánh giá chất lượng phần mềm sau mỗi giai đoạn kiểm thử.

  - Tổng quan

Website ActiveITZone Ecommerce Demo là một hệ thống thương mại điện tử được xây dựng nhằm cung cấp nền tảng mua sắm trực tuyến cho người dùng thông qua Internet. Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin và đặt mua các sản phẩm trực tuyến một cách thuận tiện mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng.

Trang web được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, cho phép khách hàng theo dõi lịch sử đơn hàng cũng như cập nhật thông tin cá nhân.

Bên cạnh phần giao diện dành cho khách hàng, hệ thống còn cung cấp một khu vực quản trị (Admin Panel) dành cho quản trị viên. Khu vực này cho phép người quản trị thực hiện các chức năng quản lý hệ thống như quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và theo dõi hoạt động của hệ thống.

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web và có thể truy cập thông qua các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Mozilla Firefox và Microsoft Edge. Việc kiểm thử hệ thống nhằm đảm bảo rằng tất cả các chức năng chính của website hoạt động đúng như mong đợi, đồng thời đảm bảo hệ thống có khả năng hoạt động ổn định và mang lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng.

  - Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này được xây dựng để áp dụng cho việc kiểm thử hệ thống Website thương mại điện tử ActiveITZone Demo tại địa chỉ:

https://demo.activeitzone.com/ecommerce/

Phạm vi kiểm thử bao gồm cả hai thành phần chính của hệ thống, đó là phần giao diện dành cho người dùng (Customer) và phần giao diện quản trị dành cho quản trị viên (Admin).

Đối với phần người dùng, hoạt động kiểm thử sẽ tập trung vào các chức năng chính liên quan đến quá trình mua sắm trực tuyến như đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng. Ngoài ra, các chức năng liên quan đến quản lý thông tin cá nhân của người dùng cũng sẽ được kiểm thử nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu.

Đối với phần quản trị hệ thống, việc kiểm thử sẽ tập trung vào các chức năng quản lý dữ liệu của website, bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và quản lý khách hàng. Các chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống thương mại điện tử nên cần được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động ổn định.

Ngoài các chức năng chính của hệ thống, quá trình kiểm thử cũng sẽ xem xét một số yêu cầu phi chức năng như khả năng tương thích với nhiều trình duyệt web khác nhau, hiệu suất hoạt động của hệ thống, tính ổn định khi sử dụng và các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin người dùng.

  - Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng

    - Các định nghĩa

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| HTML5 | HyperText Markup Language 5 |
| CSS3 | Cascading Style Sheets 3 |

  - Những người sử dụng tài liệu này

- Tài liệu này được sử dụng cho Test Manager, Test Designer và Tester.

- NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN

  - Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet.

| CPU | RAM | HDD | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5, 2.3 GHz | 4 GB | 500 GB | 64 bit |

  - Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại |
| --- | --- | --- |
| Mozilla Firefox | 137.0 | Trình duyệt web |
| Google Chrome | 135.0.7049.42 | Trình duyệt web |
| Microsoft Edge | 134.0.3124.95 | Trình duyệt web |
| Microsoft Windows 11 | 11 | Hệ điều hành |

PHẠM VI KIỂM THỬ

- 4.1.1 Chức năng đăng ký tài khoản

Chức năng đăng ký tài khoản cho phép người dùng tạo một tài khoản mới để sử dụng các dịch vụ của website. Trong quá trình kiểm thử chức năng này, hệ thống sẽ được kiểm tra với nhiều trường hợp khác nhau nhằm đảm bảo rằng việc tạo tài khoản được thực hiện chính xác và an toàn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị form đăng ký tài khoản.

Kiểm tra đăng ký với đầy đủ thông tin hợp lệ.

Kiểm tra đăng ký khi bỏ trống các trường thông tin bắt buộc.

Kiểm tra đăng ký với địa chỉ email không hợp lệ.

Kiểm tra đăng ký với mật khẩu không đủ độ dài.

Kiểm tra đăng ký với email đã tồn tại trong hệ thống.

Kiểm tra hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi dữ liệu không hợp lệ.

Kiểm tra khả năng tạo tài khoản thành công khi dữ liệu hợp lệ.

- 4.1.2 Chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Quá trình kiểm thử chức năng đăng nhập sẽ đảm bảo rằng hệ thống có thể xác thực thông tin người dùng một cách chính xác và đảm bảo quyền truy cập phù hợp.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị màn hình đăng nhập.

Kiểm tra đăng nhập với thông tin hợp lệ.

Kiểm tra đăng nhập khi nhập sai mật khẩu.

Kiểm tra đăng nhập khi nhập sai email.

Kiểm tra đăng nhập với tài khoản chưa tồn tại.

Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi đăng nhập thất bại.

Kiểm tra chuyển hướng trang sau khi đăng nhập thành công.

Kiểm tra phân quyền người dùng sau khi đăng nhập.

- 4.1.3 Chức năng đăng xuất

Chức năng đăng xuất cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc của mình trên hệ thống.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị nút đăng xuất sau khi người dùng đăng nhập.

Kiểm tra hệ thống chuyển về trang chủ sau khi đăng xuất.

Kiểm tra không thể truy cập lại trang cá nhân sau khi đăng xuất.

Kiểm tra session của người dùng được xóa sau khi đăng xuất.

- 4.1.4 Chức năng tìm kiếm sản phẩm

Chức năng tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Kiểm tra tìm kiếm với từ khóa hợp lệ.

Kiểm tra tìm kiếm với từ khóa không tồn tại.

Kiểm tra tìm kiếm với ký tự đặc biệt.

Kiểm tra tìm kiếm khi không nhập từ khóa.

Kiểm tra hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

- 4.1.5 Chức năng xem danh sách sản phẩm

Chức năng này cho phép người dùng xem các sản phẩm được hiển thị trên website.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm trên trang chủ.

Kiểm tra hiển thị sản phẩm theo danh mục.

Kiểm tra hiển thị hình ảnh sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị giá sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị thông tin cơ bản của sản phẩm.

- 4.1.6 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Chức năng này cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của một sản phẩm cụ thể.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị hình ảnh sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị mô tả sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị giá sản phẩm.

Kiểm tra hiển thị số lượng tồn kho (nếu có).

Kiểm tra nút thêm vào giỏ hàng.

- 4.1.7 Chức năng giỏ hàng

Chức năng giỏ hàng cho phép người dùng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi đặt hàng.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Kiểm tra thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng.

Kiểm tra cập nhật số lượng sản phẩm.

Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Kiểm tra hiển thị tổng tiền của giỏ hàng.

Kiểm tra giỏ hàng khi không có sản phẩm.

- 4.1.8 Chức năng đặt hàng

Chức năng đặt hàng cho phép người dùng hoàn tất quá trình mua sắm.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra đặt hàng khi người dùng đã đăng nhập.

Kiểm tra đặt hàng khi người dùng chưa đăng nhập.

Kiểm tra nhập địa chỉ giao hàng.

Kiểm tra nhập thông tin liên hệ.

Kiểm tra xác nhận đơn hàng.

Kiểm tra tạo đơn hàng thành công.

- 4.1.9 Chức năng quản lý tài khoản người dùng

Chức năng này cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân của mình.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị thông tin cá nhân.

Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân.

Kiểm tra thay đổi mật khẩu.

Kiểm tra hiển thị lịch sử đơn hàng.

- 4.1.10 Chức năng quản lý danh mục (Admin)

Quản trị viên có thể quản lý các danh mục sản phẩm trong hệ thống.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị danh sách danh mục.

Kiểm tra thêm danh mục mới.

Kiểm tra chỉnh sửa danh mục.

Kiểm tra xóa danh mục.

Kiểm tra nhập dữ liệu không hợp lệ.

- 4.1.11 Chức năng quản lý sản phẩm (Admin)

Quản trị viên có thể quản lý các sản phẩm được hiển thị trên website.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm.

Kiểm tra thêm sản phẩm mới.

Kiểm tra chỉnh sửa sản phẩm.

Kiểm tra xóa sản phẩm.

Kiểm tra cập nhật giá sản phẩm.

Kiểm tra cập nhật số lượng tồn kho.

- 4.1.12 Chức năg quản lý đơn hàng (Admin)

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý các đơn hàng của khách hàng.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị danh sách đơn hàng.

Kiểm tra xem chi tiết đơn hàng.

Kiểm tra cập nhật trạng thái đơn hàng.

Kiểm tra tìm kiếm đơn hàng.

- 4.1.13 Chức năng quản lý khách hàng (Admin)

Quản trị viên có thể quản lý danh sách người dùng trên hệ thống.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

Kiểm tra hiển thị danh sách khách hàng.

Kiểm tra tìm kiếm khách hàng.

Kiểm tra xem thông tin khách hàng.

Kiểm tra khóa tài khoản người dùng.

  - Những chức năng không được kiểm thử

Trong quá trình thực hiện kiểm thử hệ thống website bán kính, nhóm chỉ tập trung vào các chức năng chính đã được mô tả rõ ràng trong tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS). Một số chức năng không được kiểm thử vì không được mô tả trong tài liệu, chưa hoàn thiện, hoặc chưa nằm trong phạm vi phát triển hiện tại. Cụ thể như sau:

- Chức năng đánh giá sản phẩm (Review/Rating):

- Hệ thống chưa triển khai chức năng cho phép người dùng đánh giá sản phẩm bằng sao hoặc để lại bình luận.

- Không có giao diện đánh giá sản phẩm hoặc xử lý phía backend liên quan đến nội dung đánh giá.

- Gửi email xác nhận đơn hàng: Mặc dù việc gửi email là cần thiết sau khi đặt hàng, nhưng hệ thống hiện tại chưa triển khai chức năng gửi mail xác nhận, do đó không được đưa vào kiểm thử.

- Xuất và in hóa đơn: Website chưa có chức năng cho phép người dùng tải hóa đơn về dạng PDF hoặc in hóa đơn, nên chức năng này chưa được kiểm thử.

- Tính phí vận chuyển theo khu vực: Chức năng tính toán phí giao hàng dựa trên địa chỉ người dùng nhập vào (theo tỉnh/thành phố) không được đặc tả và cũng chưa hoạt động, nên chưa được kiểm thử.

- Danh sách yêu thích: Website chưa có chức năng thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích để xem sau, do đó không tiến hành kiểm thử chức năng này.

- Tìm kiếm nâng cao: Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí kết hợp (theo khoảng giá, danh mục, tên sản phẩm, thương hiệu...) chưa có mặt trên giao diện hiện tại, nên chưa thể kiểm thử.

- Thanh toán trực tuyến: Hệ thống chưa tích hợp cổng thanh toán (như VNPay, Momo, ZaloPay...) nên không có chức năng thanh toán online để kiểm thử.

- Chat hỗ trợ khách hàng trực tiếp: Website không có chức năng live chat để hỗ trợ người dùng khi có thắc mắc hoặc cần trợ giúp nhanh.

- Tính năng khuyến mãi – mã giảm giá: Chức năng áp dụng mã giảm giá trong giỏ hàng chưa xuất hiện, không có cơ chế xử lý mã giảm giá nên bị loại khỏi kế hoạch kiểm thử.

- Ứng dụng di động (mobile app): Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ phiên bản trình duyệt web, không có ứng dụng riêng cho iOS hoặc Android, nên không kiểm thử trên nền tảng mobile app.

  - Những yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống website bán kính cũng cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng nhằm mang lại hiệu suất, độ ổn định và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Dưới đây là các yêu cầu phi chức năng được xác định:

- Tương thích với đa trình duyệt:

- Website phải hoạt động chính xác, không lỗi trên các trình duyệt phổ biến như: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (phiên bản mới nhất)

- Kiểm tra kỹ các tương tác, định dạng, hiển thị layout ở trình duyệt.

- Tương thích với nhiều kích thước màn hình (Responsive):

- Giao diện website cần tự động điều chỉnh để hiển thị đẹp và rõ ràng trên các thiết bị: Máy tính để bàn (desktop) laptop, máy tính bảng (tablet), điện thoại di động (smartphone)

- Đảm bảo không bị vỡ bố cục, nội dung không tràn lề hoặc che khuất khi thay đổi độ phân giải.

- Không có liên kết hỏng hoặc lỗi 404:

- Kiểm tra toàn bộ các liên kết nội bộ và liên kết ngoài.

- Không để xảy ra tình trạng người dùng bấm vào đường dẫn nhưng không tải được nội dung hoặc hiển thị trang lỗi 404.

- Tốc độ tải trang hợp lý:

- Thời gian tải trang phải trong giới hạn chấp nhận được (dưới 3 giây ở điều kiện mạng bình thường).

- Hạn chế tải dữ liệu dư thừa, tối ưu hình ảnh và mã nguồn để đảm bảo hiệu suất.

- Tính ổn định và không treo trang:

- Trong quá trình thao tác như đăng nhập, thêm giỏ hàng, đặt mua, hệ thống không được bị treo, đứng máy hoặc reload đột ngột.

- Không phát sinh lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động chính của người dùng.

- Bảo mật thông tin người dùng:

- Sau khi đăng xuất, hệ thống không được lưu lại thông tin người dùng dưới bất kỳ hình thức nào (cache, session cũ...).

- Đảm bảo phiên đăng nhập được hủy hoàn toàn, không thể quay lại bằng nút Back của trình duyệt để truy cập dữ liệu cá nhân.

- Hệ thống cần sử dụng mã hóa mật khẩu, session/token bảo mật và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò người dùng.

- Khả năng chịu tải: Hệ thống cần đảm bảo vẫn hoạt động tốt khi có nhiều người truy cập cùng lúc (các thao tác như đặt mua, tìm kiếm... không bị chậm, không lỗi)

CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

  - Các loại kiểm thử

    - Kiểm thử chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Kiểm tra giá trị biên: Nhập các giá trị ở giới hạn cho phép của một trường dữ liệu. - Phân vùng tương đương: Thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác định: + Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng. + Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng |
| Tiêu chuẩn dừng | - Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục. |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử |

    - Kiểm thử phi chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Kiểm tra tất các màn hình trên các trình duyệt được hỗ trợ |
| Tiêu chuẩn dừng | - Hệ thống đáp ứng tất cả các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục. |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase trên nhiều màn hình và trình duyệt khác nhau. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử |

    - Kiểm khả năng sử dụng

| Mục đích | -Đánh giá mức độ thân thiện và dễ sử dụng của ứng dụng, bao gồm kiểm tra giao diện người dùng, điều hướng và trải nghiệm tổng thể |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Đánh giá giao diện dựa trên các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng. - Thực hiện các kịch bản sử dụng điển hình để đánh giá tính trực quan và dễ hiểu của giao diện. |
| Tiêu chuẩn dừng | - Các luồng người dùng cơ bản đã được thực hiện và đánh giá. - Không có vấn đề nghiêm trọng nào về khả năng sử dụng khiến người dùng không thể hoàn thành các tác vụ cơ bản. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Xác định các kịch bản sử dụng cơ bản, thực hiện các kịch bản này trên trang web. - Ghi lại các vấn đề gặp phải và thu thập phản hồi định tính về trải nghiệm người dùng. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

    - Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

| Mục đích | -Xác định khả năng chịu tải của ứng dụng, đo lường tốc độ phản hồi và độ ổn định dưới các điều kiện tải khác nhau |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Load Testing: Mô phỏng số lượng người dùng truy cập đồng thời để đánh giá hiệu suất dưới tải bình thường và tải cao điểm dự kiến. - Stress Testing: Đẩy hệ thống đến giới hạn chịu đựng để xác định điểm dừng và cách hệ thống phục hồi. - Endurance Testing: Kiểm tra hiệu suất của hệ thống trong một khoảng thời gian dài để phát hiện các vấn đề về bộ nhớ hoặc tài nguyên. |
| Tiêu chuẩn dừng | - Đạt được các mục tiêu về thời gian phản hồi đã được xác định cho các kịch bản tải khác nhau. - Hệ thống vẫn ổn định và không gặp sự cố dưới tải, xác định được ngưỡng chịu tải tối đa của hệ thống. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Sử dụng các công cụ kiểm thử hiệu năng (Apache Jmeter) để tạo và thực hiện các kịch bản tải. - Theo dõi các chỉ số hiệu năng của hệ thống và phân tích kết quả và xác định các điểm nghẽn hiệu năng. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

    - Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

| Mục đích | -Xác minh rằng các tính năng hiện có vẫn hoạt động đúng sau khi có sự thay đổi hoặc cập nhật mới trong ứng dụng |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Retest All: Kiểm tra lại tất cả - Regression Test Selection: Lựa chọn kiểm tra hồi quy - Prioritization of Test Cases: Ưu tiên cho trường hợp thử nghiệm. |
| Tiêu chuẩn dừng | - Tất cả các test case hồi quy đã được thực hiện. - Các tính năng hiện có vẫn hoạt động đúng như mong đợi sau khi có thay đổi - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | Sau mỗi lần cập nhật, sửa lỗi hoặc thêm tính năng mới sẽ chạy lại các test case cũ, có thể tự động hóa. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

    - Kiểm thử giao diện lập trình ứng dụng (API Testing)

| Mục đích | -Đánh giá các API được sử dụng trong ứng dụng, đảm bảo chúng hoạt động đúng và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | -Sử dụng các công cụ như Postman, Swagger UI để gửi các request đến API và kiểm tra response. |
| Tiêu chuẩn dừng | - Tất cả các API quan trọng đã được kiểm tra. - Các API trả về response đúng định dạng và dữ liệu chính xác. |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Xác định các API endpoints cần kiểm tra và các tham số cần thiết, xây dựng các request khác nhau. - Gửi request đến API và kiểm tra response. - Xác minh dữ liệu trả về có đúng với mong đợi không. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN

- Passed tất cả các testcases đã được định nghĩa.

- Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau (Mozilla Firefox, Google Chrome và Microsoft Edge phiên bản mới nhất).

QUẢN LÝ LỖI

  - Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Đặc tả lỗi |
| --- | --- |
| High | - Danh mục hàng không hiển thị hoặc không tải được. - Không thể xem chi tiết sản phẩm (lỗi tải hình ảnh, mô tả sai). - Người dùng không thể đăng ký tài khoản (lỗi hệ thống, không nhận dữ liệu) - Sản phẩm không thể thêm vào giỏ hàng - Lỗi thanh toán (không kết nối được với cổng thanh toán) - Người dùng không thể đăng nhập (sai tài khoản, mật khẩu) - Người dùng không thể đăng xuất - Đơn hàng không thể cập nhật trạng thái hoặc không thể tìm kiếm - Người dùng không thể thay đổi thông tin tài khoản hoặc mật khẩu |
| Medium | - Thông tin sản phẩm sai lệch (giá cả, tên sản phẩm) - Hình ảnh không hiển thị đúng hoặc bị mờ - Lỗi trong việc xác minh tài khoản (email không gửi hoặc mật khẩu sai) - Không thể chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng - Không thể xác nhận đơn hàng sau khi thanh toán - Lỗi khi nhập mật khẩu đúng nhưng không đăng nhập được - Sau khi đăng xuất, thông tin tài khoản vẫn hiển thị - Không thể thêm, sửa, xóa danh mục hàng - Không thể thêm, sửa, xóa sản phẩm - Không thể xác nhận hoặc hủy đơn hàng - Thông tin thay đổi không được lưu vào cơ sở dữ liệu |
| Low | - Thiếu một vài mục trong danh mục - Mô tả sản phẩm thiếu thông tin chi tiết - Mất thông tin trong form đăng ký - Giỏ hàng không hiển thị đúng tổng giá trị sản phẩm - Thông tin thanh toán không hiển thị đúng (ví dụ: sai mã giảm giá) - Thông báo lỗi không chính xác khi đăng nhập sai - Giao diện người dùng không hiển thị đầy đủ khi bảo trì danh mục - Lỗi nhỏ khi lọc đơn hàng theo các tiêu chí - Lỗi giao diện khi thay đổi thông tin tài khoản |

  - Quy trình xử lý lỗi

- Ghi nhận lại các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử trên hệ thống bugs tracking.

- Gán bugs cho người phụ trách xử lý

- Phân công người xử lý lỗi: Dựa trên mức độ lỗi (High, Madium, Low), phân công cho người hoặc nhóm phát triển phù hợp.

- Cung cấp thông tin đầy đủ: Cung cấp thông tin chi tiết về lỗi (mô tả, cách tái tạo, ảnh chụp màn hình, log lỗi)

- Theo dõi tiến trình xử lý: Theo dõi tiến độ xử lý lỗi trong hệ thống quản lý lỗi.

- Kiểm tra lại sau khi sửa lỗi: Kiểm tra lại phần mềm để đảm bảo lỗi đã được sửa và không phát sinh lỗi mới.

- Đóng lỗi và thông báo: Đóng lỗi và thông báo kết quả cho các bên liên quan.

- Đánh giá và cải tiến: Đánh giá quy trình xử lý lỗi và cải tiến cho các lần sau.

TÀI LIỆU ĐẦU RA

- Kết quả thực thi test case

- Báo cáo kiểm thử

CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

- Bản cài đặt phần mềm (hoặc bộ source code)

- Phiên bản phần mềm đã kiểm thử và ổn định.

- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình môi trường (nếu cần).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng

- File PDF/Word hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm cho người dùng cuối.

- Bao gồm hình ảnh minh họa và ví dụ thao tác.

- Báo cáo kiểm thử phần mềm (Test Report)

- Tổng hợp kết quả kiểm thử: số lượng test case, tỷ lệ pass/fail.

- Mô tả lỗi (nếu còn tồn tại) và tình trạng xử lý.

- Các chức năng chưa được kiểm thử và lý do.

- Test Case/Test Script

- File Excel hoặc tài liệu chứa các bước kiểm thử chi tiết.

- Có thể bao gồm file chạy tự động nếu kiểm thử tự động được sử dụng.

- Tài liệu kỹ thuật (nếu có)

- Mô tả kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu hoặc API.

- Phục vụ cho việc bảo trì và phát triển sau này.

- Biên bản nghiệm thu (dự thảo)

- Biên bản xác nhận các hạng mục đã bàn giao và được kiểm thử.

- Chuẩn bị cho quá trình nghiệm thu chính thức với khách hàng.

ĐỀ XUẤT

Nhằm giúp kế hoạch kiểm thử đầy đủ, chuyên nghiệp và có thể áp dụng hiệu quả vào thực tế, nhóm 8 đề xuất bổ sung các nội dung sau:

- Xây dựng checklist kiểm thử chi tiết

- Tạo checklist riêng cho từng chức năng (đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng…).

- Dễ dàng đánh dấu, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng từng bước kiểm thử.

- Kiểm thử trên thiết bị khác nhau

- Thực hiện kiểm thử cả trên trình duyệt máy tính và điện thoại để đảm bảo giao diện tương thích (responsive).

- Ưu tiên trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari (mobile)